NOTĂ DE FUDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,, Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle – Orșova ” lucrare de utilitate publică de interes național

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Viaductul Cârcea este situat pe linia de cale ferată dublă și electrificată București-Craiova, între stațiile Malu Mare - Banu Mărăcine, la ieșirea din stația Malu Mare. Viaductul traversează valea Cârcea și susține două fire de circulație ale magistralei feroviare 100 Videle-Orșova, suprastructura pe fiecare fir fiind alcătuită din cate 3 tabliere metalice simplu rezemate cu deschideri de calcul de 3x50,0 m, de tip grinzi cu zăbrele cu calea sus cu talpile inferioare parabolice. Infrastructura viaductului este comună pentru cele două fire de circulație compunându-se din doua culei și două pile cu elevațiile masive din beton, fundații directe. Viaductul a fost construit în perioada 1944-1945 cu infrastructura pentru cale dublă și suprastructura pentru linia I. Structura de rezistență a viaductului a fost dimensionată la convoiul de calcul "N". Cu ocazia dublării liniei în perioada 1971-1972 au fost introduse în cale tablierele de pe firul II, dimensionate la convoiul de calcul T 8,5. Calea ferată pe viaduct, realizata cu joante, este în aliniament și palier, cu șine tip 65 și traverse din lemn. În data de 12.08.2018 s-a produs pătrunderea accidentală a trenului de marfă nr. 80315, încărcat cu biodiesel (operator GFR S.A.), pe tablierele nr. 1 și nr. 2 de pe firul 1 ale Viaductului Cârcea km. 200+306, linia magistrală 100 București - Timișoara, în condițiile în care cele trei tabliere de pe firul I se aflau în diferite stadii ale lucrărilor de reparații și consolidare, iar pe toate tablierele, șinele și traversele erau demontate încă de la începutul acestor lucrări. Ca urmare a pătrunderii accidentale și a deplasării osiilor locomotivei și ale vagoanelor cisternă, direct pe elementele structurale superioare ale tablierelor 1 și 2 de pe firul I s-au produs: - colapsul tablierului nr. 1 de pe firul I; - avarii grave care au dus la compromiterea tablierului nr. 2 de pe firul I; - avarii importante la tablierul nr. 3 de pe firul I; - avarii importante la barele tălpii superioare și inferioare ale tablierului nr.1 de pe firul II, dinspre firul I, pe o lumgime de circa 25,00 m, măsurați dinspre culeea C1 până la jumatatea deschiderii; - distrugerea trotuarului dinspre firul I la tablierele 1, 2 de pe firul II (consolele de trotuar sunt smulse sau sunt îndoite până la lipire de gușeele nodurilor tălpii superioare iar podina din dulapi metalici tip cheson este căzută); - deformații din loviturile produse de cedarea unor bucăți de metal de la tablierul alăturat de pe firul I pe o bară a tălpii inferioare și a unor bare de la contravântuirea inferioară ale tablierului 1 de pe firul II; - distrugerea zidului de gardă al culeei C1 pe zona aferentă firului I; - ruperea cu dislocarea și deplasarea zidului de gardă al culeei C1 pe zona aferentă firului II; - degradări și distrugeri locale ale cuzineților firului II de pe partea dinspre firul I, de la culeea C1, de pe pilele P1 și P2, produse de smulgerea aparatelor de reazem fixe ale tablierelor 1 și 2 de pe firul I ca urmare a deplasării în lung a acestor tabliere. Sucursala RCF Craiova a luat măsuri imediate de expertizare a tablierului metalic nr. 1 de pe firul II în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru reluarea circulației trenurilor, întreruptă de accidentul feroviar. De asemenea a fost efectuată expertiza tehnică a întregului viaduct pentru demararea acțiunii de refacere a suprastructurii/infrastructurii viaductului Cârcea în scopul deschiderii circulației pe firul I în condițiile ridicării totale a restricției de viteză pe viaduct, pe ambele fire de circulație. La data de 04.09.2018 s-a reluat circulația feroviară pe viaductul Cârcea fir II, de la această dată trenurile circulând cu RV= 30 km/oră, în prealabil executându-se lucrări de completare a prismului de piatră spartă și refacere a terasamentului în zona culeei nr.1, introducerea unui podeț provizoriu U5 pe firul II, completarea materialului mărunt de cale, etc, revizia viaductului și supravegherea permanentă a punctului periculos după accidentul feroviar. Circulația feroviară pe firul I CF între stațiile Malu Mare - Banu Mărăcine este închisă, tablierele 1, 2 fiind dezafectate. Circulația se efectuează pe firul II CF cu RV de 30 km/oră, în spatele culeei C1 fiind montat un podeț provizoriu U5. |
| --- | --- |
| 2. Schimbări preconizate | Prin realizarea lucrărilor la obiectivul „Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle – Orșova” se urmăreşte creşterea siguranţei feroviare în condiţii corespunzătoare conform cerinţelor de calitate impuse de Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, îmbunătățirea condițiilor de transport pe calea ferată și creșterea vitezei maxime. |
| 3.Alte informaţii | Realizarea lucrării face parte din strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung cuprinsă în Master Planul General de Transport aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666 din 14 septembrie 2016 ce are ca obiectiv asigurarea condițiilor pentru crearea unui sistem de transport eficient, sustenabil, flexibil si sigur, preocupare esentiala pentru dezvoltarea economică a României. In acest sens, în vederea îmbunătățirii infrastructurii de transport sunt cuprinse programe de reparații și reînnoiri pentru recuperarea deficitului de întreținere și reparații capitale aferente elementelor ce alcătuiesc infrastructura feroviară. |

Secţiunea a 3-a

Impactul socio – economic al proiectului de act normativ

| 1.Impactul macroeconomic | Prin realizarea acestui obiectiv de investiții de utilitate publică de interes național se va realiza: - ocuparea și atragerea forței de muncă pe perioada execuției lucrărilor; - atragerea transportului internațional de mărfuri pe secţiunea de cale ferată ; - dezvoltarea economică și socială a zonei; - reducerea poluării; - reducerea numărului de accidente. Analiza investiției propuse a identificat un impact pozitiv pe plan local, piața muncii va fi influențată în sens pozitiv, în favoarea muncitorilor calificați(muncitori calificați în construcții, pentru perioada de execuție și muncitori pentru prestări diverse servicii în perioada de operare). Se apreciază ca proiectul propus nu va avea impact negativ asupra condițiilor economice locale și nici nu va genera motive pentru nemulțumirea de public local. Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv asupra: - volumului producției de materiale de construcții; - comerțului cu materiale de construcții; - serviciilor de transport; - rețelei de ocupare a forței de muncă. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor mediului de afaceri, deplasarea călătorilor și transportul de mărfuri pe acest tronson devenind atractiv. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 3. Impactul social | Realizarea acestui obiectiv va avea efecte sociale pozitive determinate de îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de transport. Acestea pot influența în sens pozitiv dezvoltarea economică a zonei. |
| 4. Impactul asupra mediului | Proiectul NU intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, întrucât amplasamentul proiectului NU se suprapune cu situri NATURA 2000. Având în vedere că cea mai apropiată arie naturală protejată este situată la ≥740m de amplasamentul proiectului, impactul este indirect și nesemnificativ asupra siturilor NATURA 2000. De asemenea, estimăm că NU există impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a siturilor NATURA 2000. Lucrările proiectate au o influență benefică asupra calității mediului prin reducerea poluării fonice și a noxelor eliminate de mijloacele de transport auto. A fost emis avizul nr. 245 din data de 24.06.2021 de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului Dolj, aviz nr. 48 din 19.05.2021 Apele Române Administrația Bazinală de Apă Jiu, aviz nr. 1462 din 26.01.2021 Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea, aviz nr. 8/Z din 27.01.2021 Ministerul Culturii, aviz nr. 11850 din 14.12.2020 Primăria Cârcea. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul în curs, cât şi pe termen lung (5 ani)

- mii lei

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii)impozit pe venit. b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: (i) buget de stat (ii) bugete locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul a fost supus consultărilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 36 din 29 septembrie 2021. Documentația tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză și a fost avizată de către: - Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii cu avizul nr. 39/47 din 16.08.2021; - Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. cu avizul nr. 56 din 03.06.2021. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu necesită aceste avize. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ,,Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle – Orșova” lucrare de utilitate publică de interes național, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem aprobării.

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN  MIHAI GRINDEANU

AVIZĂM:

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAȚIEI

ATTILA - ZOLTAN CSEKE

MINISTRUL FINANȚELOR

ADRIAN CÂCIU

SECRETAR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ADRIAN-DANIEL GĂVRUȚĂ

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

ELENA - LAURA ȚOPA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

DIANA – LAURA GÂRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE PROIECTE

DIRECŢIA REGLEMENTĂRI TEHNICE,

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA DELIA CEBANU

DIRECŢIA TRANSPORT FEROVIAR

DIRECTOR

DRAGOȘ ANOAICA

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE ,,C.F.R.“-S.A.

DIRECTOR GENERAL

ION SIMU – ALEXANDRU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT TEHNIC

Sorin-Georgel FLUTUR

DIRECTOR DIRECȚIE PLANIFICARE                                        DIRECTOR DIRECȚIE

DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE                                        JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE

INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ                                                      Ion Claudiu STROE

Valentin DOROBANȚU

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE,COORDONARE

LUCRĂRI DE INVESTIȚII ȘI RK

Claudiu ODOBESCU

Pagină semnături la Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ,,Reconstrucție și reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle – Orșova” lucrare de utilitate publică de interes național.