Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

”Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și Extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar”

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A |
| AMPLASAMENT: | Județele Prahova, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și Municipiul București |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) |  | mii lei | 2.160.662 |
| --- | --- | --- | --- |
| (în prețuri la data de martie 2023, 1 euro = 4,9198 lei) |  |  |  |
| - construcții montaj (inclusiv TVA) |  | mii lei | 925.212 |
| - Eșalonarea investiției: | - INV/C+M | mii lei |  |
| - Anul I | INV | mii lei | 648.199 |
|  | C+M | mii lei | 277.564 |
| - Anul II | INV | mii lei | 864.264 |
|  | C+M | mii lei | 370.084 |
| - Anul III | INV | mii lei | 648.199 |
|  | C+M | mii lei | 370.084 |

Capacități:

- Lungime cale ferată echipată ERTMS nivel 2 (linie dublă) – 369 km

- Clădire Centru Control Operațional București – 1 buc.

Durata de execuție a investiției: 36 luni

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.