**Anexă**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI**

**AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

**”Varianta de ocolire Sighetu Marmației”**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - s.a./**

 **Consiliul Județean Maramureș**

 **Primăria Municipiului Sighetu Marmației**

**Amplasament: Județul Maramureș**

**Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 238.843 mii lei**

(în preţuri la data de 01.04.2024/ 1 euro =4,9700 lei)

**din care C+M (inclusiv TVA):**   **152.116 mii lei**

**Durata de execuție a obiectivului de investiţie: 24 luni**

**Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**

INV ANUL I 100.000 mii lei ANUL II 138.843 mii lei

C+M 52.116 mii lei 100.000 mii lei

**Capacități:**

Lungime: 4,153 km

Lățime platformă: 18,00 m

Lăţime parte carosabilă: 2 x 3,50 m

Poduri/Pasaje/Viaducte: 2 buc.

**Factori de risc:**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului ”Cod de proiectare seismică P 100-1/2013”, cu modificările și completările ulterioare.

**Finanțarea investiției:**

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.