Anexa

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

”Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj – Focșani”, lucrare de utilitate publică de interes național

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A |
| AMPLASAMENT: | Județele Prahova, Buzău și Vrancea |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) |  | mii lei | 10.961.899 |
| --- | --- | --- | --- |
| (în prețuri la cursul mediu din luna noiembrie 2023, 1 euro = 4,97 lei) |  |  |  |
| - Din care construcții montaj (inclusiv TVA) |  | mii lei | 9.344.888 |
| - Eșalonarea investiției: | - INV/C+M | mii lei |  |
| - Anul I | INV | mii lei | 3.507.805 |
|  | C+M | mii lei | 2.990.362 |
| - Anul II | INV | mii lei | 3.727.047 |
|  | C+M | mii lei | 3.177.263 |
| - Anul III | INV | mii lei | 3.727.047 |
|  | C+M | mii lei | 3.177.263 |

Capacități:

| Lungime traseu reabilitat | km | 143 |
| --- | --- | --- |

Durata de execuție a investiției: 36 luni

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), Programul Transport 2021 – 2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.