Anexa

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova, Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord”, lucrare de utilitate publică de interes național

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A Sucursalele Regionale de Căi Ferate București și Craiova |
| AMPLASAMENT: | Municipiul București, Sector1 și Sector 6, Județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) |  | mii lei | 11.067.593 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Din care construcții montaj (inclusiv TVA) |  | mii lei | 6.816.705 |
| - Eșalonarea investiției: | - INV/C+M | mii lei |  |
| - Anul I | INV | mii lei | 3.320.278 |
|  | C+M | mii lei | 2.045.011 |
| - Anul II | INV | mii lei | 3.873.657 |
|  | C+M | mii lei | 2.385.847 |
| - Anul III | INV | mii lei | 3.873.657 |
|  | C+M | mii lei | 2.385.847 |

Durata de execuție a investiției: 36 luni

Capacități:

- Lungime traseu de cale ferată reabilitat 	           95,5  km

- Stații și halte de mișcare                           	 9     bucăți

- Puncte de oprire 					 8     bucăți

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național se realizează din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.